RESPUESTA OBSERVACIONES

PROYECTO PLIEGO DE CONDICIONES

INVITACION PUBLICA N° 0084 DE 2012

OBJETO: Seleccionar, en aplicación de los trámites legales correspondientes al contratista para  la OBRA CIVIL DEMOLICION DEL TANQUE EXISTENTE Y CONSTRUCCION DE UN TANQUE EN PRFV DE 170 m3 EN EL MUNICIPIO DE MARULANDA, CALDAS.

PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial del presente proceso de selección es la suma de CIENTO TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA  Y CINCO MIL PESOS ($103.665.000) INCLUIDO AIU E  IVA SOBRE UTILIDADES.

A través de la presente la entidad se permite dar respuesta a observaciones presentadas por posibles proponentes de la invitación pública N° 0082 de 2012, en los siguientes términos:

OBSERVACIONES

- LUIS FERNANDO CASTRILLON ARCE- INGENIERO CIVIL:

“Por medio del presente hago las siguientes observaciones:

1.- Solicito no realizar visita debido a que demoler un tanque para luego sobre la losa de fondo sobreponer un tanque modular prefabricado no lo considero necesario”.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD:

NO SE REALIZARÁ VISITA, no obstante los proponentes deberán enterarse de las condiciones propias de la obra, como ejemplo el sitio de instalación esta aproximadamente a 200m de acceso vehicular, por lo anterior la empresa no reconocerá acarreo alguno por el transporte de los materiales hasta el sitio de instalación.

“2.- Solicito que se acepte como experiencia para el presente proceso la construcción de una planta prefabricada en fibra de vidrio y/o un tanque con una capacidad de 170 m3, valor mayor igual a $100 millones”:

RESPUESTA DE LA ENTIDAD:

Se modifica  el numeral 2.2.  DOCUMENTOS DE CARÁCTER TECNICO: en cuanto a la Experiencia Específica  la cual quedará así:

“Certificar la construcción de una planta de tratamiento en fibra de vidrio y/o  un tanque  en fibra de vidrio con una capacidad mayor o igual a 170 m3,  por un valor mayor o igual a $100.000.000, en máximo 2 contratos, con entidades  estatales o empresas de servicios públicos domiciliarios. El valor expresado en los certificado no será actualizado por ningún método”.

“3.- Solicito un anticipo del 50% ya que en las condiciones del contrato Empocaldas S.A. E.S.P., se toma 120 días para pagar las actas condicionando este pago a la disponibilidad de flujo de fondos de la empresa”.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD:

Las condiciones de pago son las establecidas en el pliego de condiciones.

“4.- Solicito posponer el cierre uno o dos días debido a que el sorteo es el día Marzo 28 de 2.012 y el cierre es el día Marzo 29 de 2.012, tiempo insuficiente para las personas que no somos de la ciudad”.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD:

Se modifica el  numeral 1.10 CRONOGRAMA el cual quedará así

| ACTIVIDAD | FECHA | LUGAR |
| --- | --- | --- |
| Aviso Inicial de Convocatoria Pública | 13 de marzo de 2012. | Página web de la entidad www.empocaldas.com.co |
| Publicación proyecto de pliego de condiciones. | Del 13 al 15 de marzo de 2012 | Página web de la entidad www.empocaldas.com.co |
| Observaciones al proyecto de pliego de condiciones | Del 13 al 15 de Marzo de 2012 | Directamente y en físico en la Secretaría General de EMPOCALDAS S.A.E.S.P, y en medio magnético al correo electrónico observaciones@empocaldas.com.co |
| Respuesta a las observaciones al proyecto de pliego de condiciones | 16 de marzo 2012 a las 5:00 p.m. | Página web de la entidad www.empocaldas.com.co |
| Resolución de apertura de la invitación | 21 de marzo de 2012. | Página web de la entidad www.empocaldas.com.co |
| Publicación de los pliegos de condiciones definitivos | 21 al 27 de marzo de 2012. | Página web de la entidad www.empocaldas.com.co |
| Audiencia de tipificación, estimación y asignación de riesgos y aclaración de los pliegos de condiciones | 23 de marzo de 2012 a las 10:00 a.m. | Auditorio de EMPOCALDAS S.A.E.S.P, carrera 23 Nº 75-82 Manizales. |
| Inscripción de los proponentes a la invitación publica | Del 21 de marzo de 2012 hasta el 28 de marzo de 2012 a las 9:00 a.m. | Secretaría General de EMPOCALDAS S.A. E.S.P, carrera 23 Nº 75-82 Manizales. |
| Audiencia Pública de Sorteo. | 28 de marzo de 2012 a las 10:00 a.m. | AUDITORIO EMPOCALDAS S.A. E.S.P, carrera 23 Nº 75-82 Manizales. |
| Entrega de propuestas de los proponentes favorecidos en el sorteo. | 2 de abril de 2012 a las 3:00 p.m. | Secretaría General de EMPOCALDAS S.A.E.S.P, carrera 23 Nº 75-82 Manizales. |
| Evaluación de propuestas. Publicación informe de evaluación. | 3 al 9 de abril de 2012 a las 6:00 p.m. | Página web de la entidad www.empocaldas.com.co |
| Presentación de observaciones al informe de evaluación. | Del 10 al 12 de abril de 2012 a las 6:00 p.m. | Directamente en la Secretaría General de EMPOCALDAS S.A.E.S.P, o al correo electrónico observaciones@empocaldas.com.co |
| Respuesta a las observaciones del informe de evaluación. | 13 de abril 2012 a las 6:00 p.m. | Página web de la entidad www.empocaldas.com.co |
| ADJUDICACION | 16 de abril de 2012 a las 6:00 p.m. | Página web de la entidad www.empocaldas.com.co |

Todas las anteriores modificaciones quedarán consignadas en los pliegos de condiciones definitivos de la invitación pública N° 0084 de 2012.

Manizales, Marzo 16 de 2012

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO                                      ORIGINAL FIRMADO

JUAN PABLO ALZATE ORTEGA	                SEGIO HUMBERTO LOPERA PROAÑOS

Gerente					      Jefe Depto. Planeación y Proyectos